Lựa chọn phương án thiết kế

2.3.1.1. Các yêu cầu cơ bản, bắt buộc

| Y1 | Quản lý lưu trữ tất cả thông tin cần thiết cho hệ thống. |
| --- | --- |
| Y2 | Đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng |
| Y3 | Tìm kiếm, tra cứu các thông tin cần để xử lý một cách kịp thời. |
| Y4 | Phân quyền người sử dụng |
| Y5 | Thực hiện được các thống kê, báo biểu cần thiết.(lịch công việc, lịch họp,..) |

2.3.1.2. Các yêu cầu cần thiết

| Y6 | Hiển thị khen thưởng 7 ngày |
| --- | --- |
| Y7 | Hiển thị danh sách nhân viên có ngày sinh nhật trùng với ngày hiện tại. |
| Y8 | Hiển thị những vị trí mới |

2.3.1.3. Các yêu cầu mong muốn

| Y9 | Lịch công việc hiển thị theo tên của từng nhân viên |
| --- | --- |
| Y10 | Phần mềm hoạt động ổn định và đáng tin cậy |
| Y11 | Hoạt động tốt với tất cả trình duyệt web phổ biến hiện nay (Internet Explorer, Fire Fox, Chrome). |
| Y12 | Dễ dàng bảo trì và nâng cấp. |
| Y13 | Tự động tính toán lương |

2.3.2. Các ràng buộc của hệ thống

| R1 | Tổng chi phí thực hiện không được vượt quá 120 triệu. |
| --- | --- |
| R2 | Hệ thống cần phải có các chức năng cơ bản sau 2.5 tháng thực hiện. |
| R3 | Giao diện thân thiện với người dùng, mang đến trải nghiệm tốt. |
| R4 | Chạy được trên nhiều hệ điều hành khác nhau. |
| R5 | Xây dựng hệ thống dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu đã có của công ty |

2.3.3. Các phương án đề xuất cho hệ thống

| Tiêu chuẩn | Phương án 1 | Phương án 2 | Phương án 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu: Y1 → Y5 | Có | Có | Có |
| Y6 | Không | Có | Có |
| Y7 | Không | Có | Có |
| Y8 | Không | Có | Có |
| Y9 | Không | Có | Có |
| Y10 | Không | Có | Có |
| Y11 | Không | Không | Có |
| Y12 | Không | Có | Có |
| Y13 | Không | Không | Có |
| Ràng buộc: R1 | 70 | 115 | 130 |
| R2 | 1 tháng | 2.5 tháng | 3 tháng |
| R3 | Đáp ứng được | Đáp ứng được | Đáp ứng được |
| R4 | Không | Đáp ứng tương đối | Đáp ứng được |
| R5 | Đáp ứng tương đối | Đáp ứng được | Đáp ứng được |

2.3.4. Chọn lựa phương án thiết kế

| Điều kiện | Trọng số | Phương án 1 |  | Phương án 2 |  | Phương án 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tỉ lệ | Điểm | Tỉ lệ | Điểm | Tỉ lệ | Điểm |
| Yêu cầu: |  |  |  |  |  |  |  |
| Y1 → Y5 | 20 | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 |
| Y6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Y7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Y8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Y9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 15 |
| Y10 | 4 | 3 | 12 | 4 | 16 | 5 | 20 |
| Y11 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16 | 5 | 20 |
| Y12 | 5 | 1 | 5 | 4 | 20 | 5 | 25 |
| Y13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 25 |
|  | 50 | 122 |  | 199 |  | 230 |  |
| Ràng buộc: |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 | 25 | 5 | 125 | 5 | 125 | 3 | 75 |
| R2 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 |
| R3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 15 |
| R4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 20 |
| R5 | 8 | 4 | 32 | 5 | 40 | 5 | 40 |
|  | 50 | 217 |  | 239 |  | 180 |  |
| Tổng: | 100 | 339 |  | 438 |  | 410 |  |

- Chọn phương án 2